# Псковская область

# Муниципальное образование «Опочка»

# Администрации городского поселения «Опочка»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2012г.   № 5

г. ОПОЧКА

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой

программы  «Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения, находящихся в границах

муниципального образования городское поселение «Опочка»

на 2012 - 2015годы»

В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 11.10.2011 г. № 397 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы»  Администрация городского поселения «Опочка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах   муниципального образования городское поселение «Опочка»

на 2012 – 2015 годы» (приложение 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского поселения «Опочка» и информационном стенде.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации  городского поселения «Опочка»  Долгоносова А.И.

Глава Администрации

городского поселения «Опочка»	                                           А.И.Долгоносов

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения «Опочка»

от 03 апреля 2012 года № 5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОПОЧКА»                                    НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

г. Опочка

2012 г.

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования городское поселение «Опочка»

на 2012 - 2015 годы"

| Наименование Программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования городское поселение «Опочка» на 2012 - 2015 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Псковской области от 14.03.2011 г. № 52-р «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Псковской области на период 2011-2015 годы.» Постановление Администрации Псковской области от 11.10.2011 г. №397 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Опочка» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Опочка» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Опочка» |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение качества транспортного обслуживания населения района посредством улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Задачи Программы: - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние; - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вследствие улучшения дорожных условий; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям улично-дорожной сети в границах поселений; |
| Целевые индикаторы Программы | - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения); - доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения); - доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (в общем количестве дорожно-транспортных происшествий); - прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений района, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом); |
| Сроки реализации Программы | 2012 — 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы, составляет 91868,882 тыс. рублей, из них: - средства областного бюджета – 53947,35 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 г. – 12064,3 тыс.рублей; 2013 г. – 20237,75 тыс.рублей; 2014 г. – 14712,8 тыс.рублей; 2015 г.– 6932,5 тыс.рублей. - средства местных бюджетов – 37921,532 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 г.– 4941,782 тыс.рублей. 2013 г.– 7435,75 тыс.рублей. 2014 г.– 10590,9 тыс.рублей. 2015 г.– 14953,1 тыс.рублей. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении соответствующих бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно»; - снижение доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий; - увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений района, приведенных в нормативное состояние; |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Дорожное  хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны и в тоже время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач развития экономики района и области, повышение качества жизни населения.

Проблема обеспечения сохранности и модернизации сети автомобильных дорог в районе носит масштабный и комплексный характер, что требует комплексного планового подхода к ее решению с привлечением сил и средств федерального, областного и местного уровней.

В настоящее время сеть городских автомобильных дорог составляет 67,507 километров. Дороги находятся в ведении муниципального образования городское поселение «Опочка».

Состояние большей части автомобильных дорог можно определить как "неудовлетворительное". Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и, как следствие, несоблюдения межремонтных сроков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги в основном грунтовые и гравийного типа. Такое состояние городских автомобильных дорог не может не сказываться на показателях экономического и социального положения городских жителей.

Также острая ситуация складывается и с техническим состоянием мостовых сооружений.   Ремонта требует 182,0 п.м. мостов и трубопереездов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В среднем фактическая долговечность мостов, построенных до 1980 года, при существующем уровне содержания и ремонта составляет 30-40 лет. Большая часть мостов  и трубопереездов подлежит капитальному ремонту и реконструкции.

Городское хозяйство не сможет нормально развиваться без надежной транспортной системы. При неудовлетворительном техническом состоянии или отсутствии автомобильных дорог с твердым покрытием резко уменьшается скорость автомобильного транспорта, увеличивается время пребывания пассажиров в пути, снижается безопасность движения.

Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам социально-экономического развития России и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом парка автотранспортных средств. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения города.

Современные социально-экономические условия требуют уточнения приоритетов в развитии дорожного хозяйства, увязки существующих федеральных, областных и местных целевых программ.

Организация содержания, ремонта и капитального ремонта, а также строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования без целенаправленного объединения мероприятий по дорожной деятельности в перспективную программу развития влечет за собой следующие негативные факторы:

- отсутствие единой согласованной региональной политики развития дорожного хозяйства;

- отсутствие установленных приоритетов и объединенных целевых показателей по развитию отрасли.

За основу при разработке программы предлагается взять инновационный вариант. Инновационный вариант предполагает постепенное увеличение объемов финансирования дорожного хозяйства области.

Основными рисками, возникающими при использовании программно-целевого метода, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования Программы, а также макроэкономические риски.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий Программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач и изменения макроэкономической ситуации.

2. Основные цели и задачи Программы.

Цели программы:

создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение качества транспортного обслуживания населения района посредством улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние;

повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вследствие улучшения дорожных условий;

развитие улично-дорожной сети  в городском поселении «Опочка».

3. Cроки реализации программы.

Программа разработана на период 2012 - 2015 годы. Реализация программных мероприятий в указанный расчетный период позволит сформировать фундамент для дальнейшего перехода от вынужденной в условиях ограниченного финансирования политики устранения, вызываемых недостатками автомобильно-дорожной сети, к политике профилактики или предупреждения возможности возникновения данных ограничений.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств  областного и местных бюджетов.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией области.

Объемы финансирования Программы

тыс. руб.

|  | Всего 2012-2015 гг. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего по программе | 91868,882 | 17006,082 | 27673,5 | 25303,7 | 21885,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 53947,35 | 12064,3 | 20237,75 | 14712,8 | 6932,5 |
| местные бюджеты | 37921,532 | 4941,782 | 7435,75 | 10590,9 | 14953,1 |

Объемы финансирования Программы указаны исходя из расходов на реализацию мероприятий и подлежат уточнению при формировании, а также внесении изменений в  областной и местные бюджеты на соответствующий год.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования по годам приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

### 5.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них предполагают обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них включают в себя комплекс работ по нормативному содержанию в соответствии с "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", введенными в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис.

Работы по содержанию включают в себя работы по:

содержанию земляного полотна и водоотводу (ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.);

содержанию покрытия (сборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия и т.д.);

содержанию искусственных сооружений (заделка швов в железобетонных трубах, содержание проезжей части, тротуаров, перил, промывка деформационных швов железобетонных мостов и т.д.);

содержанию средств обстановки дороги и благоустройству (чистка и мойка дорожных знаков, окраска стоек дорожных знаков, замена стоек дорожных знаков, очистка барьерного ограждения, очистка автобусных остановок, очистка, мойка и покраска автопавильонов и т.д.);

вырубке кустарника и деревьев на откосах, в полосе отвода и на кривых малого радиуса в пределах обеспечения видимости и т.д.

Работы по зимнему содержанию включают работы по очистке от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидацию зимней скользкости, зимнее содержание искусственных сооружений.

Перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них на 2012 - 2015 годы приведен в приложении № 1 к Перечню мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог направлены на увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактику возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог местного значения, повышение их технических характеристик.

При определении участков автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, учитывается степень их износа и аварийность, социально-экономическая значимость восстановления для удовлетворения потребностей населения и развития города.

Перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог на 2012 - 2015 годы приведен в приложении № 2 к Перечню мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

### 5.2. Ремонт и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах направлены на увеличение протяженности мостовых сооружений с оценкой "хорошо", повышение их технических характеристик.

При определении приоритетного перечня мостовых сооружений и труб, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, учитывается степень их износа, достижение предельного возраста эксплуатации, а также социально-экономическая значимость.

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2012 - 2015 годы приведен в приложении № 3 к Перечню мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

### 5.3. Ремонт, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах МО городское поселение «Опочка».

Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах МО городское поселение «Опочка»  направлено на прирост площади поверхности покрытия территорий,  приведенных в нормативное состояние.

Адресный перечень объектов ремонта, капитального ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах МО городское поселение «Опочка»   на 2012 - 2015 годы приведен в приложении № 4 к Перечню мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

В результате реализации Программы предполагается:

увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно»;

снижение доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий;

увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений района, приведенных в нормативное состояние;

7. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

Целевыми индикаторами Программы являются:

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог;

доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах;

доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий;

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении № 2  к Программе.

Эффективность реализации Программы определяется по итогам года степенью достижения целевых индикаторов Программы.

8. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом  и бюджетом МО городское поселение «Опочка». Заказчик Программы совместно с Государственным комитетом Псковской области по дорожному хозяйству обеспечивают общее управление Программой и координацию деятельности по реализации Программы, а также обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Заказчик Программы:

1) является распорядителем финансовых средств, выделяемых на реализацию Программу, несет ответственность за их целевое и эффективное использование;

2) в порядке, установленном законодательством, заключает соглашения, необходимые для реализации Программы;

3) отчитывается перед Государственным комитетом Псковской области по дорожному хозяйству о реализации Программы.

Заказчик Программы по запросу Государственного комитета области по дорожному хозяйству в установленные им сроки направляет оперативную информацию о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы».

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель Программы – бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по программе | В том числе по годам |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Всего – программные мероприятия | Администрация городского поселения «Опочка | 91868,882 | 17006,082 | 27673,5 | 25303,7 | 21885,6 |
|  | Областной бюджет |  | 53947,35 | 12064,3 | 20237,75 | 14712,8 | 6932,5 |
|  | Местный бюджет |  | 37921,532 | 4941,782 | 7435,75 | 10590,9 | 14953,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние – всего | Администрация городского поселения «Опочка» | 61431,04 | 10449,24 | 17802,5 | 14943,7 | 18235,6 |
|  | Областной бюджет |  | 25031,4 | 5835,3 | 10860,3 | 4870,8 | 3465,0 |
|  | Местный бюджет |  | 36399,64 | 4613,94 | 6942,2 | 10072,9 | 14770,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | Администрация городского поселения «Опочка» | 36146,8 | 4555,0 | 6832,5 | 10023,7 | 14735,6 |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  | 36146,8 | 4555,0 | 6832,5 | 10023,7 | 14735,6 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог | Администрация городского поселения «Опочка» | 22114,24 | 3924,24 | 10520,0 | 4470 | 3200 |
|  | Областной бюджет |  | 21893,1 | 3885 | 10414,8 | 4425,3 | 3168,0 |
|  | Местный бюджет |  | 221,14 | 39,24 | 105,2 | 44,7 | 32,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах | Администрация городского поселения «Опочка» | 3170 | 1970 | 450 | 450 | 300 |
|  | Областной бюджет |  | 3138,3 | 1950,3 | 445,5 | 445,5 | 297 |
|  | Местный бюджет |  | 31,7 | 19,7 | 4,5 | 4,5 | 3 |
|  | Задача 2. Ремонт, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Администрация городского поселения «Опочка» | 30437,842 | 6556,842 | 9871 | 10360 | 3650 |
|  | Областной бюджет |  | 28915,95 | 6299,0 | 9377,45 | 9842 | 3467,5 |
|  | Местный бюджет |  | 1521,892 | 327,842 | 493,55 | 518 | 182,5 |

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно- эксплуатационного состояния |
| Задача 1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог) | % | 5 | 6,4 | 7,8 | 9,2 | 10,6 |
|  | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах) | % | 10 | 11,2 | 12,6 | 13,8 | 15 |
| Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вследствие улучшения дорожных условий | Доля дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (в общем количестве дорожно- транспортных происшествий) | % | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 |

Приложение № 1

к перечню мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

Перечень

мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них

на 2012-2015 годы

| № п\п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Един.изм. км, п.м. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Всего - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | 67,507 320 | 4455,0 100 | 6682,5 150 | 9823,7 200 | 14485,6 250 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 4555,0 | 6832,5 | 10023,7 | 14735,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (км) | 67,507 | 4455,0 | 6682,5 | 9823,7 | 14485,6 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 4455,0 | 6682,5 | 9823,7 | 14485,6 |
| 2 | Содержание искусственных дорожных сооружений на дорогах общего пользования (п.м.) | 320 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 100 | 150 | 200 | 250 |

Приложение № 2

к перечню мероприятий муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы».

Адресный перечень объектов ремонта,

капитального ремонта автомобильных дорог общего

пользования местного значения, расположенных

в границах МО городское поселение «Опочка»

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Виды работ | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Ввод мощностей, кв.м. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ввод мощностей, кв.м. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ввод мощностей, кв.м. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ввод мощностей, кв.м. | Объем финансирования, тыс.руб. |
|  | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 5770 | 3924,24 | 16423 | 10520 | 27090 | 4470 | 25064 | 3200 |
|  | Областной бюджет |  |  | 3885 |  | 10414,8 |  | 4425,3 |  | 3168,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 39,24 |  | 105,2 |  | 44,7 |  | 32,0 |
| 1 | Ремонт улицы Строителей (от улицы Стученко до разворотной площадки ) в г. Опочка Опочецкого района | 1.Устройство а/б покрытия - 5610 м², 2.Устройство а/б покрыт. на съездах -160 м² | 5770 | 3924,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 3885 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 39,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт улицы 9 Января в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия – 4770 м² |  |  | 4770 | 2950 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2920,5 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 29,5 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт улицы Отрадная в г. Опочка Опочецкого района | 1.Устройство а/б покрытия - 2100 м², 2.Устройство а/б покрыт. на съездах -350 м² |  |  | 2450 | 1400 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1386,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт улицы Ленина (от улицы Коммунальная до пешеходного перехода (подъезд к гимназии)) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Замена паребрика – 280 п.м. 2. Восстановление а/б покрытия – 1260 м² 3. Восстановление а/б покрытия на площадке – 672 м² 4. Восстановление а/б покрытия на съездах – 200 м² |  |  | 2132 | 1570 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1554,3 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт улицы Карла Маркса (от улицы Ленина до улицы Дзержинского) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия – 2571 м² 2. Восстановление а/б покрытия на съездах – 300 м² |  |  | 2871 | 1700 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1683,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт улицы Клемешинская (от улицы Набережная до улицы Тихая) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Устройство а/б покрытия – 4200 м² |  |  | 4200 | 2900 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2871,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 29,0 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт улицы Автозаводская и переулка Песочный в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление тротуаров – 265 п.м. 2. Восстановление а/б покрытия – 1590 м² 3. Восстановление а/б покрытия на площадке(ул.Автозаводская) – 400 м² |  |  |  |  | 1990 | 2040 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2019,6 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |
| 9 | Ремонт улицы Цветочная (от улицы Некрасова до улицы Громова) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия –2400 м² |  |  |  |  | 2400 | 1300 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1287,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |
| 10 | Ремонт площади Советская в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия (без замены поребрика) –2900 м² |  |  |  |  | 2900 | 1130 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1118,7 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |
| 11 | Ремонт улицы 1 Мая (от улицы Кооперативная до улицы Калинина) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия – 990 м² |  |  |  |  |  |  | 990 | 600 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| 12 | Ремонт улицы 1 Мая (от улицы Коммунальная до улицы Калинина) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия – 1824 м² |  |  |  |  |  |  | 1824 | 1100 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |
| 13 | Ремонт улицы Штрахова (от улицы Красногородская до улицы Советская) в г. Опочка Опочецкого района | 1. Восстановление а/б покрытия – 2000 м² |  |  |  |  |  |  | 2000 | 1500 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |

Приложение № 3

к перечню мероприятий муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы».

Адресный перечень объектов ремонта и строительства

искусственных дорожных сооружений на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения

в МО городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | Ввод мощностей, пог.м. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ввод мощностей, пог.м. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ввод мощностей, пог.м. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ввод мощностей, пог.м. | Объем финансирования, тыс.руб. |
|  | Ремонт и строительство искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 118,0 | 1970 | 24 | 450 | 24 | 450 | 16 | 300 |
|  | Областной бюджет |  | 1950,3 |  | 445,5 |  | 445,5 |  | 297 |
|  | Местный бюджет |  | 19,7 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 3 |
| 14 | Ремонт моста через реку Великая (городской стадион) в г. Опочка Опочецкого района | 40,0 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 495 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт трубопереезда по улице Громова в г. Опочка Опочецкого района | 8,0 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 178,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт трубопереезда на пересечении улиц Кожевенная и 9 Января в г. Опочка Опочецкого района | 8,0 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 178,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт трубопереезда по улице Коммунальная в г. Опочка Опочецкого района | 14,0 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 247,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт трубопереезда на пересечении улиц Красноармейская и Коммунальная в г. Опочка Опочецкого района | 14,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт трубопереезда на пересечении улиц Стученко и Романенко в г. Опочка Опочецкого района | 8,0 | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 168,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт трубопереезда по улице Коммунальная (поворот на хлебокомбинат) в г. Опочка Опочецкого района | 10,0 | 190 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 188,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт трубопереезда по улице Ветеранов в г. Опочка Опочецкого района | 8,0 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 148,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт трубопереезда по улице Гагарина (к Дому инвалидов) в г. Опочка Опочецкого района | 8,0 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 148,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт трубопереезда на пересечении улиц 1 Мая и Кооперативная в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 8,0 | 150 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 148,5 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт трубопереезда по улице Раи Гавриловой в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 8,0 | 150 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 148,5 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт трубопереезда по улице Пушкина в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 8,0 | 150 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 148,5 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт трубопереезда по улице Штрахова в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 8,0 | 150 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 148,5 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 27 | Ремонт трубопереезда по улице Бервешинская в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 8,0 | 150 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 148,5 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 28 | Ремонт трубопереезда по улице 2я Советская в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 8,0 | 150 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 148,5 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 29 | Ремонт трубопереезда по улице 3я Советская в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 150 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 148,5 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 30 | Ремонт трубопереезда по улице Веселая в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 150 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 148,5 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |

Приложение № 4

к перечню мероприятий муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в границах  муниципального образования

городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы»

Адресный перечень

объектов капитального ремонта и ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к дворовых территориям многоквартирных домов

в МО городское поселение «Опочка» на 2012-2015 годы

| № п\п | Наименование мероприятия, объектов | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  | Ввод мощностей, м² | Объем финансирования, т.руб. | Ввод мощностей м² | Объем финансирования, т.руб | Ввод мощностей, м² | Объем финансирования, т.руб | Ввод мощностей, м² | Объем финансирования, т.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Опочка - Всего: 34133 м² | 10252 | 6556,842 | 9871 | 9871 | 10360 | 10360 | 3650 | 3650 |
|  | Областной бюджет |  | 6229,0 |  | 9377,45 |  | 9842 |  | 3467,5 |
|  | Местный бюджет |  | 327,842 |  | 493,55 |  | 518 |  | 182,5 |
|  | В том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 1а,1 по улице Автозаводской в г. Опочка Опочецкого района | 1217,5 | 626,899 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 595,554 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 31,345 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 9,13 по улице Автозаводской в г. Опочка Опочецкого района | 200 | 239,504 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 227,529 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 11,975 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8/12 по улице Красногородской в г. Опочка Опочецкого района | 325 | 201,558 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 191,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 10,078 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 16 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района | 750 | 412,856 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 392,213 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 20,643 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 17 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района | 150 | 119,643 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 113,661 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 5,982 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице Сущевской в г. Опочка Опочецкого района | 1105,5 | 681,818 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 647,727 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 34,091 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 1а,1,3,5,7,9,13 по улице Автозаводской в г. Опочка Опочецкого района | 3586 | 2284,422 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 2170,201 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 114,221 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 70 по улице Коммунальной в г. Опочка Опочецкого района | 628 | 434,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 413,089 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 21,741 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 16 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района | 927 | 576,023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 547,222 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 28,801 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 17 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района | 275 | 202,739 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 192,602 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 10,137 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице Сущевской в г. Опочка Опочецкого района | 560 | 357,756 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 339,868 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 17,888 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Ветеранов в г. Опочка Опочецкого района | 528 | 418,794 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 394,854 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 17 по улице 1 Мая в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 20 по улице Клары Цеткин в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице Красноармейская в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8 по улице Красноармейская в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 522,5 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 3 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 620 | 620 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 589 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5а,5 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 1658 | 1658 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1575,1 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 82,9 |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1045 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 7 по улице Коммунальная в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 570 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 10 по улице Ветеранов в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 1023 | 1023 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 971,85 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 51,15 |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 1,3,4,6 по улице Кутузова в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 820 | 820 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 779 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 41 по улице Коммунальная в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 45 по улице Коммунальная в г. Опочка Опочецкого района |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 285 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 9 по улице Раи Гавриловой в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 760 | 760 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 722 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 26 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 3 по улице Раи Гавриловой в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 760 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 27 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 4/5 по улице Красных командиров в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 475 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 28 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 6 по улице Красных Командиров в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 760 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 29 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 9 по улице Отрадная в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1425 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 30 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 11 по улице Отрадная в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1425 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 31 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 13 по улице Отрадная в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 760 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 32 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 1 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 285 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 33 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 3 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 332,5 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |
| 34 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 332,5 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |
| 35 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 7 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 36 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 9 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 37 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 21 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 38 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 23 по улице Строителей в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 285 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 39 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 56 по улице Басковской в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 40 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 11 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 41 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 13 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 142,5 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 42 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 10а по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 43 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 37 по улице Коммунальная в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 44 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 1,3 по улице Калинина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 45 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 33 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 46 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 48 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 47 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 23 по улице Ленина в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 48 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №1,3,5 по улице Высокая в г. Опочка Опочецкого района |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 50 |